様式－１０

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 段階確認願 | | | | 段階確認書 | | | | | | |
| 飯塚市企業管理者　　様  　　共通仕様書第1－1－20に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。  年　　　月　　　日  　工事名  　工事場所  受注者　　　　　　　　　　　　　　　　印 | | | | 受注者　　　　　　　　　　様  　　下記のとおり、段階確認を実施しました。  年　　　月　　　日 | | | | | | |
| 種別 | 細別 | 確認予定地 | 確認予定日 | | 確認場所 | 確認日 | 確認者のサイン | | | 特記事項等 |
| 担当 | 係長 | 課長 |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |

　《記入例》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 段階確認願 | | | | 段階確認書 | | | | | |
| 飯塚市企業管理者　　様  　　共通仕様書第1－1－20に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。  13　年　5　月　1　日  　工事名　　　○○○　線　道路改築　工事  　工事場所　　　○○　郡　○○町　大字○○地内  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(会社印を押印する)　→  受注者　　　　○○○　建設　株式会社　　印 | | | | 受注者　　　　　　　　　　様  　　下記のとおり、段階確認を実施しました。  年　　　月　　　日 | | | | | |
| 種別 | 細別 | 確認予定地 | 確認予定日 | 確認場所 | 確認日 | 確認者のサイン | | | 特記事項等 |
| 担当 | 係長 | 課長 |
| 路床土処理工 | Fe石灰処理工 | (現場)  工場 | 13.5.10 | 現場・工場  机上 | 13.5.14 | ○○ | ○○ | ― | プルーフローリング含む |
| 路盤工 | 下層路盤工 | (現場)  工場 | 13.5.30 | 現場・工場  机上 | 13.6.5 | ○○ | 代理  ○○ | ― | プルーフローリング含む |
| 路盤工 | 上層路盤工 | (現場)  工場 | 13.6.7 | 現場・工場  机上 | 13.6.11 | ○○ | ○○ | ― |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |
|  |  | 現場  工場 | ・　　・ | 現場・工場  机上 | ・　　・ |  |  |  |  |